SmlouVA o dílo

č.:U-xxx-00/12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Jaroslav Martínek, tel.: 973 204 187 |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| ZHOTOVITEL: | ………………………………………………………………… |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ………………………………………………………………… |
| Zastoupený: | ………………………………………………………………… |
| Sídlo: | ### ………………………………………………………………… |
| IČ, DIČ: | ………………………………………………………………… |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## I. PŘEDMĚT DÍLA

„Zpracování PD, dodávka a instalace výtahu v objektu ubytovny Podbabská 1589/1, 
Praha 6 - Dejvice“

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka a instalace výtahu, zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, servis výtahu.

Rozsah prací:

- Návrh vhodného výtahu do stávající výtahové šachty o rozměru 2550x1500 mm. Výtah bude lanový, bude mít 6 stanic, možno využít stávající strojovnu, která je v půdním prostoru. Druh zařízení – osobní výtah, nosnost výtahu 630 kg, jmenovitá rychlost 1,0 ms-1, výška zdvihu cca 15,0 m. Ovládání výtahu bude na čipovou kartu a bude kompatibilní se vstupními kartami zaměstnanců ředitelství AS-PO. Omezení na kartu se bude týkat pouze 1. PP, 4. a 5. NP. Ostatní podlaží budou volně přístupná ubytovaným osobám.

Celkové provedení standard, dorozumívací zařízení – oboustranné dle platných technických norem, podlaha guma protiskluzová, osvětlení stropní zářivkové, dveře teleskopické. Výtah bude vybaven bateriovým záložním zdrojem, který zajistí, že v případě výpadku proudu dopraví kabina cestující do 1. NP, kde je vyloží.

Nově budovaný výtah bude tvořit samostatný požární úsek. Výtah bude zařazen dle ČSN 73 0802 čl. 8.10.2 a) do II. SPB. Do výtahu budou instalovány požární uzávěry v jednotlivých podlažích, požární odolnost bude EW 15 DP1.

- Zpracovat a dodat projektovou dokumentaci (dále jen PD) na instalaci výtahu do stávající výtahové šachty včetně všech potřebných stavebních úprav v objektu ubytovny Podbabská 1, Praha 6 – Dejvice, a to v rozsahu:

- kompletní technickou dokumentaci pro zdvihací zařízení – výtah, kterou předloží zhotovitel inspektorovi ZZ ÚSOD Litoměřice.

- realizační projektovou dokumentaci, a to v 5-ti písemných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD-R, kterou předloží zhotovitel k posouzení orgánu SOD MO a zajistí kladné stanovisko.

- U paré č. 1 a 2 bude položkový rozpočet stavby, který bude také předán v elektronické podobě na CD-R.

- Před realizací díla doloží uchazeč oprávnění k činnosti pro rezort MO dle vyhlášky 
č. 273/1999 Sb., v platném znění.

- Realizace díla dle zpracované PD, stavebního povolení, odborného a závazného stanoviska ÚSOD Litoměřice – inspekce ZZ ze dne 30.9.2011, případné dalších stanovisek SOD MO, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

- Kompletní servis výtahu, vyproštění osob do 1 hod. opravy do 24 hod., cena nepřesáhne částku  1100/měs. bez DPH s  garancí této ceny po celou dobu trvání záruky.

Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu objektu. Během stavebních prací nesmí být ohrožen provoz objektu, jakkoliv ohroženy osoby pobývající a pracující v budově.

Práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů a předepsaných technologických postupů platných předpisů.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:						Ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení realizace díla:					30. 11. 2012

Místem plnění díla je:

- VUZ Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Cena za zpracování projektové dokumentace:

Cena bez DPH	……….,- Kč

DPH (20%)	……….,- Kč

Celková cena včetně DPH	……….,- Kč

Cena za realizaci díla dle zpracované projektové dokumentace:

Cena bez DPH	……….,- Kč

DPH (20%)	……….,- Kč

Celková cena včetně DPH	……….,- Kč

Cena za servis výtahu po dobu trvání záruky:

Cena bez DPH	……….,- Kč

DPH (20%)	……….,- Kč

Celková cena včetně DPH	……….,- Kč

Celková cena bez DPH	……..…….,- Kč

DPH (20%)	……..…….,- Kč

Celková cena včetně DPH	……..…….,- Kč

slovy:	„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohové zálohy.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První ve výši 80% ceny díla po předání hotového díla, druhá ve výši 20% po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

- Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.

  - Zhotovitel před podpisem této smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

  - Výše uvedené smluvní strany při podpisu této smlouvy podepíší zároveň i objednatelem odsouhlasenou servisní smlouvu, která byla součástí nabídky zhotovitele.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem.

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

  - Záruční doba na předmět díla se sjednává na ….. měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

  - V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

  - Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:							V ……………. dne:…………….....

______________________________________			_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace			………………………

Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………..…………..

ředitelka						………………………