Smlouva o dílo

č.

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:			Armádní Servisní, příspěvková organizace

Jejímž jménem jedná:			Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:					Podbabská 1589/1, 16000 Praha – Dejvice

IČ:					60460580

DIČ:					CZ60460580

Tel./Fax:				973 204 091/973 204 092

ID datové schránky:			dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

-  jednat ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

-  jednat ve věcech technických:	Tereza Vobořilová, tel.: 973 204 186, 602 106 090

ZHOTOVITEL:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel./Fax:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědní zástupci pro jednání:

-  jednat ve věcech smluvních:

-  jednat ve věcech technických:

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (PD) pro realizaci celkové rekonstrukce výměníkové stanice (pára/voda), kompletního topného systému hlavní budovy, topných radiátorů vč. přípojek pro hlavní budovu VZÚ.

Rozsah prací:

- Zpracování tendrové projektové dokumentace v podrobnostech projektu pro provedení stavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb) se zapracováním PD pro stavební povolení pro rekonstrukci VS (pára/voda) včetně všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže atd.). Dále PD rozvodů vytápění v hlavní budově vč. radiátorů. Prověření možnosti využití 2 ks deskových výměníků, které v současnosti slouží pouze pro vytápění budovy tiskárny. Součástí bude kompletní výpočet tepelných ztrát objektů s jednotlivými místnostmi (nutné zaměření jednotlivých místností), dimenzování radiátorových těles a potrubních rozvodů. Teplotní spády jednotlivých okruhů budou voleny dle platné legislativy s max. povolenou teplotou povrchu radiátorů. Dále bude respektováno zónování objektů dle požadavků provozovatele. (Předmět díla se vztahuje pouze na hlavní budovu, vytápění budovy tiskárny bylo přestavěno v r. 2001).

- Projednání a odsouhlasení PD se všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy. Inženýrská činnost pro vydání kladného stavebního povolení. Doložit vyjádření Energetické inspekce MO a Státního odborného technického dozoru MO. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min 2x k projednání a připomínkování (svolat TER).

Upozornění: objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek ČR a v rámci inženýringu musí být PD odsouhlasena odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

- Návrh bude vypracován na základě energetické bilance potřeb pro dotčený objekt.

Součástí PD na rekonstrukci Rooseveltova zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou zejména:

- Demontáže – demontáže budou provedeny v rozsahu: odstranění strojního zařízení stávající VS sloužící pro hlavní budovu – parní vytápění, v hlavní budově kompletní odstranění topných rozvodů, topných těles, stavební demolice potřebné k demontážím atd. (část sloužící pro vytápění budovy tiskárny – deskové výměníky pára / voda – včetně rozvodů budou ponechány). Zvážit zachování kondenzátního hospodářství, které bylo realizováno v r. 2011.

- Stavební část – PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu týkajících se zejména stavebních úprav VS, začištění po stávající technologii, oprava omítek, voděodolná povrchová úprava podlah, nová výmalba, nátěry stávajících kovových konstrukcí (dveře, zábradlí, …), nutné stavební přípomoce potrubních rozvodů v budově, atd.

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – návrh počtu hasicích přístrojů, požární úseky, atd.

- Vytápění – návrh výměníků pára / voda. Návrh výměníků dimenzovat s ohledem na spotřebu pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) v zásobnících. Návrh zásobníků na ohřev TV potřebného objemu (nerez, minimalizace prostoru). Prověřit možnost využití výměníků pára/voda, které slouží pro vytápění budovy tiskárny.

Zdravotechnika – vnitřní vodovod: bilance potřeby vody SV a TV, připojení ke stávajícím rozvodům.

Kanalizace: odvodnění podlah VS.

- Vzduchotechnika – větrání VS.

- Elektroinstalace - nové elektro rozvody ve VS (návrh osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděč ESI).

- MaR – napojení na elektroinstalaci, ovládání technologie VS, havarijní stavy, GSM modul, návrh kotelny pro bezobslužný provoz.

Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných požadavků od ostatních profesí.

Projednat projektovou dokumentaci ve stavebním řízení a zajistit vydání Stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci zpracovat v 6 paré v tištěné podobě s výkazem výměr a 1x kompletní projekt v elektronické podobě na CD včetně položkového rozpočtu oceněného.

Položkový rozpočet rozdělit na strojní a stavební část.

Součástí předmětu díla bude autorský dozor projektanta.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení: 	ihned po podpisu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do:		30. listopadu 2012

Zpracovanou PD předá zhotovitel Ing. Tereze Vobořilové na adrese AS-PO, Podbabská 1, Praha 6

III. CENA DÍLA

Cena díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí: 		,- Kč

DPH      %: 	,- Kč

Cena včetně DPH:	   ,- Kč

Slovy: 	  .

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla v plném rozsahu.

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel zálohy neposkytuje.

- Fakturace bude provedena jednou fakturou. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH do vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie s rozpisem jednotlivých činností a kopií zápisu o předání a převzetí ). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.

- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli plnou moc pro jednání s příslušnými organizacemi a orgány státní správy za účelem vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel vyzve objednatele ke konání technické rady ve fázi tužkopisu projektové dokumentace.

- V průběhu zpracování dokumentací budou provedeny technické rady k projednání projektů v průběhu prací a závěrečné projednání před odevzdáním objednateli.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

- PD bude zpracována v 6 výtiscích včetně slepého výkazu výměr a v elektronické podobě na CD. Výtisk č. 1 a 2 bude obsahovat položkový rozpočet stavby.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Objednatel uhradí faktury zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejich obdržení. Za prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

8.1.	Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je zpracování PD, je záruční doba za dílo neomezená, pokud nedojde ke změně ČSN a předpisů, které se vztahují k předmětu plnění.

8.2.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

8.3.	Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Předání a převzetí díla bude provedeno písemným zápisem o předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

  - Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a tři paré objednatel.

  - Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 						      V                              dne:

......................................................                                     ............................................................

### za objednatele                 					       za zhotovitele