SmlouVA o dílo

č.:T-xxx/00/12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 973 204 186 |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| ZHOTOVITEL: | ………………………………………………………………… |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ………………………………………………………………… |
| Zastoupený: | ………………………………………………………………… |
| Sídlo: | ### ………………………………………………………………… |
| IČ, DIČ: | ………………………………………………………………… |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## I. PŘEDMĚT DÍLA

„Kasárna Bystrovany, Olomouc – zpracování projektové dokumentace a realizace akce rekonstrukce výměníkové stanice pára/voda“

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro realizaci celkové rekonstrukce výměníkové stanice pára/voda v objektu č. 19 a následná samotná realizace díla.

Rozsah prací:

- Zpracování tendrové projektové dokumentace v podrobnostech projektu pro provedení stavby, PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 a 2 a vyhlášky č. 230/2012 Sb. se zapracováním PD pro stavební povolení pro rekonstrukci VS (pára/voda) včetně všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže atd.)

- Projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy. Inženýrská činnost pro vydání kladného stavebního povolení. Doložit vyjádření Energetické inspekce MO a Státního odborného technického dozoru MO. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min. 1 x k projednání a připomínkování (svolat TER).

- Výkon VS bude 240 kW, teplotní spád 80/60 °C pro archivy a sklady, 75/55 °C pro sociální zařízení, nutná koordinace projektových prací se zhotovitelem nových teplovodních rozvodů v objektu.

- Po podpisu SoD zajistit po dobu rekonstrukce provizorním obchvatem průchod media (pára, kondenzát) přes VS k dalším objektům do doby ukončení rekonstrukce a možnosti konečného propojení přes novou VS.

Součástí PD na  rekonstrukci VS zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou zejména:

- Demontáže – demontáže budou provedeny v rozsahu: odstranění strojního zařízení stávající VS.

- Stavební část – PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu týkajících se zejména stavebních úprav VS, začištění po stávající technologii, voděodolná povrchová úprava podlah, nátěry stávajících kovových konstrukcí (dveře, zábradlí,…), oprava omítek, nová výmalba, nutné stavební přípomoce.

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – návrh počtu hasicích přístrojů, požární úseky, atd.

- Vytápění – návrh výměníků pára/voda. Návrh výměníků o celkovém výkonu 240 kW, teplotní spád 80/60 °C pro archivy a sklady, 75/55 °C pro soc. zařízení.

- Zdravotechnika – vnitřní vodovod: bilance spotřeby vody SV, připojení ke stávajícím rozvodům.

- Kanalizace – odvodnění podlahy, osazení kalového čerpadla.

- Vzduchotechnika – větrání VS.

- Elektroinstalace – nové elektrorozvody (návrh osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděč ESI).

- MaR – napojení na elektroinstalaci, ovládání technologie VS, havarijní stavy, GSM modul, návrh VS pro bezobslužný provoz.

Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných požadavků od ostatních profesí.

Projednat projektovou dokumentaci ve stavebním řízení a zajistit vydání stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.

Projektovou dokumentaci zpracovat v 6 paré v tištěné podobě s výkazem výměr a 1x kompletní projekt v elektronické podobě na CD včetně položkového rozpočtu.

Položkový rozpočet rozdělit na strojní a stavební část.

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracované PD a vydaného stavebního povolení.

Součástí realizace je také:

- V průběhu realizace vést Stavební deník – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha č. 5.

- Provést zkoušky dle ČSN 060310.

- Zpracovat návrh provozního řádu a návrh požárního řádu v písemné i elektronické podobě na CD.

- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.

- Zajistit vydání kolaudačního souhlasu.

- Do vydání kolaudačního souhlasu zajistit provoz VS a vytápění objektu.

- Předat pasporty tlakových nádob.

- Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, provést zaškolení obsluhy.

- Výměníkovou stanici vybavit lékárničkou, přenosnou svítilnou a hasicími přístroji.

- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. Předat originály jednotlivých stanovisek a vyjádření ve stavebním řízení, popř. během realizace stavby a originál stavebního povolení, PD s razítkem Vojenského stavebního úřadu, na kterou bylo vydané stavební povolení a kolaudační souhlas.

- Faktury vystavit na projektovou dokumentaci, na realizaci akce a rozdělit je na stavební část a strojní část.

- Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:						Ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení realizace díla:

Předpokládané plnění zakázky zahájit:		ihned po podpisu SoD

Předpokládané plnění zakázky ukončit:

- Zpracování projektové dokumentace včetně její projednání ve stavebním řízení a získání stavebního povolení do:						10. 12. 2012

- Vlastní realizace díla včetně požádání o kolaudační souhlas do:	31. 12. 2012

Místem plnění je:

- Kasárna Bystrovany, Olomouc

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za zpracování a projednání PD ve stavebním řízení a zajištění vydání stavebního povolení:

Cena bez DPH		……….,- Kč

DPH (20%)		……….,- Kč

Celková cena včetně DPH		……….,- Kč

Cena za vlastní realizaci díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu:

Cena bez DPH		……….,- Kč

DPH (20%)		……….,- Kč

Celková cena včetně DPH		……….,- Kč

Cena za zajištění průchodu média k dalším objektům:

Cena bez DPH		……….,- Kč

DPH (20%)		……….,- Kč

Celková cena včetně DPH		……….,- Kč

Celková cena bez DPH	……..…….,- Kč

DPH (20%)	……..…….,- Kč

Celková cena včetně DPH	……..…….,- Kč

slovy:	„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.

- Fakturace bude provedena třemi fakturami za jednotlivé dílčí celky, vždy po odevzdání předmětu díla daného dílčího celku. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH z každé faktury do vydání kladného příslušného rozhodnutí (stavebního povolení/kolaudačního souhlasu/odstranění vad a nedodělků). Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání-převzetí.

Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

- Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.

  - Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na ….. měsíců. Na komponenty jako jsou kotle, čerpadla apod., je záruční doba dle výrobce, minimálně však 24 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:							V ……………. dne:…………….....

______________________________________			_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace			………………………

Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………..…………..

ředitelka						………………………