Příloha č. 3 ZD – Návrh SoD

Smlouva o dílO

č.

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 173 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| - jednat ve věcech technických: | Ing. Josef Smíšek, tel. 605 806 544 |
| ZHOTOVITEL: |  |
| Zastoupený: |  |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: ID datové schránky: |  |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních |  |
| - jednat ve věcech technických |  |

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava provozní budovy pro zajištění hygieny obsluhy ČOV a osazení podružných elektroměrů u ČOV a vodárny u areálu AČR Hlavenec.

Rozsah požadovaných prací:

- Opravit vnější omítky (odpadlé části, praskliny)

- Provést nátěry vnější omítky, oplechování oken, vchodových dveří a střechy

- Provést opravu hydroizolace střechy

- Provést výměnu WC se zadním splachovadlem

- Provést výměnu ohřívače teplé vody za ohřívač tlakový

- Nově instalovat sprchový kout, který bude napojen na dnešní rozvod vody a odkanalizován do stávající kanalizace u WC

- Provést opravy vnitřních omítek a jejich výmalbu

- Provést opravy podlah a nový nátěr

- Provést nové oplechování stávajících rozvodných skříní u ČOV

- Opravit dveře u WC a nově natřít

- Stavebně rozšířit stávající rozvodné skříně, které jsou umístěny ve zděných sloupech při vnějších stěnách objektu provozní budovy ČOV a vodárny a zde osadit podružné elektroměry.

- Provedení minimálně 2 kontrolních dnů za společné účasti zástupce investora a zástupce zhotovitele.

- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady.

- Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy.

- Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu.

- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

- Bezpečnostní značení dle příslušných norem.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

- Termín zahájení:		              	ihned po podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do:	2 měsíce po podpisu smlouvy o dílo

Místem plnění je: areál AČR Hlavenec

#### III. CENA DÍLA

Cena díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí: 	              Kč

DPH 21 %:								      	  Kč

Cena včetně DPH:							     	  Kč

Slovy:

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel zálohy neposkytuje.

- Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky.

- Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.

- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

###### VI. Odpovědnost za vady – záruka

- Záruční doba na provedené dílo je      měsíců.

- Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

- V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

###### VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

- Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

- Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 1 000 000 Kč.

###### VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

###### IX. SMLUVNÍ POKUTY

- Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

###### X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.;

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů

- Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

###### XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

- Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.

- Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:                       	   V Praze dne:

......................................................                                     ............................................................

### za objednatele                 					    za zhotovitele