SmlouVA o dílo

č.:U-xxx/00/13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Petr Mikeladze, tel.: 602 551 088 |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| ZHOTOVITEL: | ………………………………………………………………… |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ………………………………………………………………… |
| Zastoupený: | ………………………………………………………………… |
| Sídlo: | ### ………………………………………………………………… |
| IČ, DIČ: | ………………………………………………………………… |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## I. PŘEDMĚT DÍLA

„Brno, Třída generála Píky 4 – instalace termostatických ventilů v objektech č. 1 – Ubytovna, č. 2 – Klub, č. 3 – Jídelna“

Předmětem zakázky je výměna stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily, odvzdušňovacích, uzavíracích ventilů ve stoupačkách a doplnění vypouštěcích ventilů, výměna oběhových čerpadel a expanzomatu, vyregulování otopné soustavy.

Rozsah prací:

Realizace spočívá ve výměně stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily (cca 460 kusů), automatické odvzdušňovací ventily na jednotlivých radiátorech v nejvyšším patře, budou vyměněny za ruční odvzdušňovací ventily (cca 69 kusů). Výměna vypouštěcích a šikmých ventilů ve stoupačkách za nové. Stoupačky, které nejsou osazeny vypouštěcí kohouty, budou o tyto kohouty doplněny.

- Ve výměníkové stanici budou vyměněna oběhová čerpadla za nová s integrovaným frekvenčním měničem otáček a k tomu bude nutno upravit přívod elektrické energie a provést revizi.

- Výměna expanzomatu za nový ke kterému bude přivedena elektrická energie a provedena revize.

- Výměna 6 kusů vzduchotechnických jednotek typu SND za nové, včetně osazení trojcestných ventilů a termostatických ovladačů, popřípadě upravit přívod elektrické energie a provést revizi.

- Oprava nátěrů, malby a doplnění tepelné izolace potrubí.

- Vyregulování celé otopné soustavy.

- Vypracování dokumentace skutečného provedení se zakreslením stávajícího stavu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:						  ihned po podpisu SoD

Termín ukončení realizace díla:					  15. 9. 2013

Místem plnění je:

- Brno, Třída generála Píky 4

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena za instalaci termostatických ventilů v objektech č. 1 – Ubytovna, č. 3 – Klub, č. 3 – Jídelna:

Cena bez DPH		……….,- Kč

DPH (21%)		……….,- Kč

Celková cena včetně DPH		……….,- Kč

slovy:	„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.

- Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První faktura do výše 90% z ceny díla, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Druhá faktura ve výši 10% z ceny díla bude vystavena po zahájení topné sezóny, vyregulovaní otopné soustavy a po odstranění případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

- Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.

  - Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

  - Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli oprávnění k činnostem na určených technických zařízeních dle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb.:

- zařízení tlaková

- zařízení elektrická

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na ….. měsíců. Na komponenty jako jsou kotle, čerpadla apod., je záruční doba dle výrobce, minimálně však 24 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

12.1.  Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (počet listů: 6)

V Praze dne:							V …………….  dne:…….…….....

______________________________________			_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace			………………………

Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………..…………..

ředitelka						………………………