SmlouVA o dílo

č.: V-xxx/00/13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:**  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| *Jejímž jménem jedná:* | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| *IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | 60460580, CZ60460580ČNB, Na Příkopě 28, Praha 130523881/0710dugmkm6 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| *- ve věcech technických:* | Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090 |
| *(dále jen „objednatel“)*  **a**  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ………………………………………………………………… |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | ………………………………………………………………… |
| *Zastoupený:* | ………………………………………………………………… |
| *Sídlo:* | ………………………………………………………………… |
| *IČ, DIČ:* | ………………………………………………………………… |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *(dále jen „zhotovitel“)*  |  |

**za takto dohodnutých podmínek:**

## I. PŘEDMĚT DÍLA

**„Velký Zvon – CHKO Český les – rekonstrukce vodohospodářského zařízení “**

Předmětem zakázky je rekonstrukce vodohospodářského zařízení v lokalitě Velký Zvon v CHKO Český les dle zpracované projektové dokumentace.

**Rozsah požadovaných prací:**

1. Pro zahájení přípravných a projektových prací vyřídit povolení vstupů na pozemky pro pracovníky zhotovitele.
2. Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace (zpracovatel AQUA Cleer s. r. o., 2008), dle naceněného položkového rozpočtu a v souladu se stanoviskem ÚVZÚ středisko Plzeň (ze dne 22. 1. 2009, č. j. 13-4/2009-1370-PL), zejména:
* Instalace ponorného čerpadla do zdroje vč. ochrany proti chodu na sucho a pojišťovacího ventilu na 10 bar.
* Instalace vodoměru surové vody na výtlačné potrubí vodního zdroje.
* Instalace zpětné klapky s ochozem na výtlačné potrubí vodního zdroje.
* Vyřezání a odstranění přebytečných konstrukcí ve vodním zdroji.
* Instalace vodoměru na nátokovém potrubí ve strojovně vodárny v objektu Zvon.
* Dodávka a instalace nádrží s odkyselovací hmotou ve strojovně vodárny v objektu Zvon.
* Zkapacitnění retenční nádrže ve strojovně vodárny v objektu Zvon.
* Výměna výtlačných čerpadel ve strojovně vodárny v objektu Zvon za čerpadla s vyšším výtlakem a řízením s frekvenčním měničem.
* Dodávka a instalace chlorovacího zařízení ve strojovně vodárny Zvon.
* Dodávka a instalace tlakových pískových filtrů ve strojovně vodárny Zvon.

Součástí realizace je také:

* V průběhu realizace vést stavební deník – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha č. 5.
* Provedení minimálně 2 kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
* Provést dezinfekci vodovodního potrubí.
* Zpracovat protokol o kráceném rozboru pitné vody po dezinfekci a proplachu potrubí, kdy vzorek bude odebrán v nejvzdálenějším místě od zdroje.
* Zpracovat protokol o rozboru obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě.
* Zpracovat návrh provozního řádu v písemné i elektronické podobě, ve kterém bude mimo jiné uvedeno to, co je stanoveno v § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., včetně rozsahu a četnosti kontrol jakosti vody a četnosti kontrol jednotlivých stupňů úpravy vody (kontrola dávkování dezinfekce, praní filtrů atd.).
* Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, prohlášení o shodě k výrobkům, které budou přicházet do přímého styku s pitnou vodou, včetně údajů o tom, že splňují zákonné požadavky, atesty výrobků a materiálu a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
* Doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí s uvedením použitého dezinfekčního prostředku a doby jeho působení.
* Podat žádost o kolaudační souhlas.
* Předat pasporty tlakových nádob.
* Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
* Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu \*.pdf a \*.dwg na nosiči CD – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 3.
* Fakturu rozdělit na stavební část a strojní část.
* Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.
* Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
* Bezpečnostní značení dle příslušných norem.
* Po dobu rekonstrukce zajistit provizorní dodávku vody.
* Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení
* Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

**II. Termín a místo PLNĚNÍ**

Termín zahájení plnění: **ihned po podpisu SoD**

Realizace díla včetně podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do:

 **30. 8. 2013**

Místo plnění veřejné zakázky je lokalita Velký Zvon – CHKO Český les.

**III. CENA DÍLA**

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za celý předmět díla vč. podání žádosti o kolaudační souhlas:

Cena bez DPH ……….,- Kč

 DPH (21%) ……….,- Kč

 **Celková cena včetně DPH** **……….,- Kč**

 slovy: „………………………………………………………………..korunčeských“

IV. platební a fakturační podmínky

1. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
2. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace

CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

1. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami vždy na ucelené stavební celky do výše 80% ceny díla. Poslední faktura ve výši 20% z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu.
2. Zadavatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
5. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
6. Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se budou řídit tímto zákonem.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

**VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

* 1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na [www.as-po.cz](http://www.as-po.cz).
	2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
	3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **1 000 000,- Kč**. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

**VII. PŘEDÁNÍ DÍLA**

**7.1.** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

**VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

* 1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
	2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
	3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

**IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

**9.1.** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

* neplnění předmětu díla podle čl. I.,
* zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
* zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

**9.2.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

**X. Odpovědnost za vady – záruka**

**10.1.** Záruční doba na předmět díla se sjednává na **….. měsíců.**

**10.2.** Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

**10.3.** V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

**10.4.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

**10.5.** Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

**XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**11.1.** Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

**11.2.** Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

**11.3.** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

**11.4.** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

**11.5.** Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: V ……………. dne:…………….....

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace ………………………

Ing. Dagmar Kynclová, MBA …………..…………..

ředitelka ………………………